## Slide 1: 다이러리 프로젝트

## Slide 2: 기획 의도
1. 사용자가 이용하기 편하게 꼭 필요한 기능만 추가해서 UI를 깔끔하게 제작
2. 일상에서 쉽고 빠르게 기록 할 수 있게
3.보안 기능을 추가해서 사생활 보호

## Slide 3: 9주차 (계획 및 설계)
- 앱 기능 정의 (추가, 삭제, 완료 표시)-
기본 화면 스케치-
폴더 구조 및 화면 흐름도 작성

## Slide 4: 10주차(ui구성)
리스트 화면 ui구성
TextField, Checkbox, ListView, FAB 배치- 디자인 정리

## Slide 5: 11주차(기능구현 1)
1.메모 기능 추가하기
2달력 기능
3. 달력 해당 날짜에 메모 기능추가

## Slide 6: 12주차(기능구현2)
1.일기장 기능
2.일기장에 잠금 기능을 추가하기
3.특정 태그 기능

## Slide 7: 13주차(데이터 저장)
1. shared_preferences로 로컬 저장소 연동
2. 앱 재시작 시 데이터 유지

## Slide 8: 14주차(마이페이지 제작)
메인 페이지를 제작
메인 페이지에서 일기장 달력 태그 등으로 이동 할 수 있게 제작

## Slide 9: 15주차
1. 전체 코드 리팩토링-
2. 앱 아이콘/스플래시 설정- 발표 자료 및 시연 준비